附件1：

重点退耕还林地区基本口粮田

建设项目2015年实施方案编制基本要求

一、建设规模

每个县（市、区）建设规模详见附表。

二、项目区选择

（一）项目区属于退耕还林重点地区，退耕农户缺粮比较严重，缺粮户占退耕户的比重大。优先安排钱粮补助年限已经到期或即将到期，面临缺钱缺粮困难的退耕农户，实行已退先建，以建固退。

（二）项目区中低产田土比重大，水源、道路等基本条件能够满足建设需要，水土资源、地形等自然条件适合粮食生产。

（三）项目所在县、乡、村干部素质好，技术力量强，群众积极性高。

（四）项目建设符合当地水土保持总体规划，符合《水土保持法》有关规定，在建设过程中不会形成新的水土流失。

（五）因地制宜，先易后难，尽可能集中连片进行建设，所涉及乡镇原则上不超过3个。

三、主要建设内容

主要内容包括坡改梯、改造下湿田、改良土壤、小型农田水利、小型蓄水保土工程等。

四、投资测算

项目中央补助标准为750元/亩，地方配套资金不低于150元/亩。

项目总投资包括工程建设费、工程建设其他费和基本预备费。其中：工程建设其他费用包括实施方案编制费、设计费、环境影响评价费、监理费、招投标费、建设单位管理费等，一般控制在工程建设费的5%左右（在配套资金中列支）。基本预备费，一般按工程建设费及工程建设其他费用之和的3-5%计取。

五、组织管理

（一）各项目县要成立由县主要领导任组长、有关部门负责人为成员的项目建设领导小组，协调解决项目实施中的重大问题，领导小组在县发改局设立办公室，具体负责项目实施和管理工作，办公室工作人员由发改、财政、农业、林业、水利等部门人员组成。

（二）项目实行法人制，由项目县政府授权项目建设领导小组办公室为项目法人。

六、其它要求

- （一）实施方案须委托具有农业、水利乙级以上咨询（或者设计）资质的单位进行编制。

- （二）有关附件

- 1、项目县成立重点退耕还林地区基本口粮田建设工程领导小组及办公室的文件

- 2、项目县政府授权办公室为项目法人的文件

3、地方配套资金承诺证明。

4、规划部门出具的规划选址意见书。

5、国土部门出具的用地预审意见。

6、环保部门出具的环境影响评价批复文件

7、发展改革部门出具的节能审查批复文件。

8、有关附表、附图及其他依据性或证明文件。

（三）报送时间。2015年6月30日前上报省发展改革委农经处，一式七份。逾期不报的，不再受理。